**Kontinuerlig dokumentation av projekt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vecka: | 16 | | | | | | |
| Projekttitel: | Half Monte Carlo Method | | | | | | |
| Projektdeltagare: | Tyra Axén, Axel Wohlin, Olle Diös, Viktor Lindström | | | | | | |
| Handledare: | Erik Andersson Sundén | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| Måndag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Haft möte med Erik. Fortsatt jobba med koden. Börjat att planera innehåll till rapporten. | | | | | | | |
| Tisdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Möte med Erik och Henrik där vi presenterade vad vi hittills gjort i projektet. Där diskuterade vi bland annat varför våra resultat skiljer sig från de vi väntade oss. Sedan fortsatte vi jobba med koden och rapportstruktur. | | | | | | | |
| Onsdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Jobbat vidare med koden. Mailat Ian och bett om hjälp med felsökning i vår metod då våra resultat är orimliga. Skrivit klart och skickat in innehållet vi vill ha med på rapporten | | | | | | | |
| Torsdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Fick svar från Ian, upptäckte ett eventuellt fel i vår metod, ändrade i koden och fick mycket bättre resultat. Fortsatt skriva i koden. Börjat skriva rapport. | | | | | | | |
| Fredag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Fortsatt förbättra koden. Fortsatt försöka få till en covariance matrix. Fortsatt skriva på rapport | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Veckoutvärdering** | |  | | | | | |
| Enligt projektplanen ska följande ha uppnåtts | | | | | | | |
| ”Document and optimize framework”, ”write on project report” | | | | | | | |
| Detta har uppnåtts i projektet | | | | | | | |
| Vi har ett fungerande program som nu antagligen har korrekta resultat. Vi skriver på rapporten. | | | | | | | |
| Föreligger avvikelse från projektplanen? | | | Ja | X | Nej |  |
| Måste projektplanen kompletteras | | | Ja |  | Nej | X |
| Eventuellt komplement till ursprunglig projektplan | | | | | | | |
| Nej | | | | | | | |