**Kontinuerlig dokumentation av projekt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vecka: | 18 | | | | | | |
| Projekttitel: | Half Monte Carlo Method | | | | | | |
| Projektdeltagare: | Tyra Axén, Axel Wohlin, Olle Diös, Viktor Lindström | | | | | | |
| Handledare: | Erik Andersson Sundén | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| Måndag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Lediga pga 1 Maj | | | | | | | |
| Tisdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Skriva rapport, fick nya ACE-filer | | | | | | | |
| Onsdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Insåg fel med ace-filer. Upptäckte viket fel det var. Gjorde ett första utkast på rapport. | | | | | | | |
| Torsdag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Fixade felet med ace-filer och körde koden. Läste igenom rapporten och fortsatte skriva. | | | | | | | |
| Fredag | |  | | | | | |
| Idag har vi/jag arbetat med: | |  | | | | | |
| Skriva rapport, uppdatera resultat. | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Veckoutvärdering** | |  | | | | | |
| Enligt projektplanen ska följande ha uppnåtts | | | | | | | |
| ”write on project report”, “Henriks bonus task” | | | | | | | |
| Detta har uppnåtts i projektet | | | | | | | |
| Gjort ett första utkast på rapporten, dock ett ganska slarvigt utkast. Inte börjat på Henriks bonus task. | | | | | | | |
| Föreligger avvikelse från projektplanen? | | | Ja | X | Nej |  |
| Måste projektplanen kompletteras | | | Ja |  | Nej | X |
| Eventuellt komplement till ursprunglig projektplan | | | | | | | |
| Nej | | | | | | | |